## Slide 1: ASSIGN 最終レビュー
oLo
2019/12/11
Notes: 【流れ】 システムの概要説明 デモ実演 デモで一連の動きを見せる できるだけさわれた方がいい デモの流れ・見せ方は練習しておくこと その場でできない動きは動画で 運用テストの報告（内容・修正点・結果） 質疑応答
【注意事項】 発表は動くものを提示、できる限りデモを中心に 紙の資料はスライドに近い・または補足する内容 抜粋して用意すること 1チーム30分くらいの発表 このあと15:30くらいから懇親会をする

## Slide 2: システム概要
麻生の学生及び教職員を対象とした「就職活動支援システム」
学生側はモバイル端末、教職員はPCを使用。
学生側機能はログイン・アカウント情報の管理・秘書画像選択・説明会情報の一覧表、詳細確認、登録・スケジュール確認・文書チェック・slackbotからの通知。
教職員側機能は学生ユーザー管理・説明会管理、追加、参加者追加。

## Slide 3: デモ（学生側）
学生側機能
  ログイン
  アカウント情報の管理
  秘書画像選択
  説明会情報の一覧表、詳細確認、登録
  スケジュール確認
  文書チェック
  Slackbotからの通知
Notes: ログイン：できていない
アカウント情報の管理：表示はできるが登録はできていない
秘書画像選択：選択できているが登録と表示させる場所と個人ごとにはできていない。
説明会登録：登録処理ができていない
文書チェック：HTMLではできていたが、Vue.js版はできていない。
Slackbotからの通知：グループにはできるが個人メッセージはできない。
レコードを受け取っていた前提でデモをする。
情報登録(POST)ができていない。

## Slide 4: デモ（教職員側）
教職員側機能
  学生ユーザー管理
  説明会管理、追加、参加者追加
Notes: 広瀬に確認。
ユーザーマニュアル込みで。

## Slide 5: 目標
達成
スケジュール確認 (学生)
ランダムな声かけ (学生)
リマインド (学生)
活動状況の把握 (教職員)
未達成
文書チェック (学生)
表情チェック (学生)
モチベーション維持、通知 (教職員)

## Slide 6: 残作業(製造)
未完了作業
  アカウント情報の管理(学生)
  秘書画像選択(学生)
  文書チェック (学生)
  ドロップダウンフォーム (教職員)
  教職員用のUIの改修 (教職員)
未着手作業
  到着お知らせ通知 (教職員)
  学生モチベーション確認及びアラート (教職員)
  Slackbot (個人)
  説明会参加者一覧 (教職員)

## Slide 7: 残作業(納品まで)
上から順に重要度高
本番サーバーの設定及び本番環境への移行
納品物作成
  テスト仕様書
  テスト結果報告書
  運用テスト結果改善報告書
効率的・継続的な運用方法の提案

## Slide 8: 運用テスト
内容
マニュアルを元に本番環境に似た環境でのテストを行う。
発見されたサービスの障害の検知とマニュアルの改修
期間
1/6~1/10

## Slide 9: 質疑応答